Τ.Δ.Ε. – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) - ΕΤΠΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) - ΕΤΠΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΤΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ

- Τα πεδία των Τεχνικών Δελτίων Έργου συμπληρώνονται, στη γενική περίπτωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης. Μόνον ορισμένα πεδία – των οποίων οι περιγραφές εμφανίζονται με πλάγια γραφή στις Οδηγίες που ακολουθούν – συμπληρώνονται από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος.

- Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ), να σημειώνεται  Χ  στο αντίστοιχο πεδίο.

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου)

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας του έργου, των φάσεων διοικητικής εξέλιξης του Τ.Δ.Ε., καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία του έργου.

# ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται γενικά στοιχεία του έργου.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης ο τίτλος του Προγράμματος, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί το έργο.

- ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος του Υποπρογράμματος, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί το έργο.

- ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί το έργο.

- ΔΡΑΣΗ : Εφόσον υπάρχει κατηγοριοποίηση σε Δράσεις ενός Μέτρου, συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος της Δράσης, στην οποία προτείνεται να ενταχθεί το έργο.

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος της Κατηγορίας Πράξεων ή των Κατηγοριών Πράξεων, στην / στις οποία / οποίες προτείνεται να ενταχθεί το έργο.

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου.

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου στα αγγλικά.

## ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τη διοικητική εξέλιξη του ΤΔΕ. Αναφέρονται δηλαδή, για κάθε φάση διοικητικής εξέλιξης του ΤΔΕ, οι ημερομηνίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΔΕ και οι ημερομηνίες έγκρισης του ΤΔΕ, με τα αντίστοιχα στοιχεία προϋπολογισμού και χρονικών εκτιμήσεων έναρξης και λήξης του έργου.

- ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ : Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι φάσεις διοικητικής εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου στο Φορέα Διαχείρισης, καθώς και η φάση που προκύπτει από την υποβαλλόμενη πρόταση.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης και αναφέρεται στην ημερομηνία συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης η ημερομηνία με την οποία πρωτοκολλείται η παρούσα πρόταση ΤΔΕ στο Φορέα Διαχείρισης.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης η ημερομηνία κατά την οποία εγκρίνεται η πρόταση ΤΔΕ («αρχική υποβολή») ή μία μεταγενέστερη τυπική φάση (π.χ. «3η τροποποίηση») του ΤΔΕ από τον Φορέα Υλοποίησης.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται σε Ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται (εγκεκριμένος, προτεινόμενος). Ο εκάστοτε προϋπολογισμός του έργου προκύπτει και ισούται με το άθροισμα των προϋπολογισμών των υποέργων του.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης: Ευρώ.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου (δηλαδή της σύμβασης του πρώτου υποέργου που ξεκίνησε να υλοποιείται). Π.χ. αν το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι «μελέτη και κατασκευή», ως ημερομηνία έναρξης τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μελέτης. Αν το φυσικό αντικείμενο του έργου που περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι «κατασκευή», τότε, παρότι η ολοκλήρωση των μελετών είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση της κατασκευής, ως ημερομηνία έναρξης τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργολαβίας κατασκευής.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο:

- Αν το έργο βρίσκεται σε προγραμματικό στάδιο συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

- Αν η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη, συμπληρώνεται η ημερομηνία που περιλαμβάνεται στη σύμβαση / υποέργο, με την οποία ολοκληρώνεται χρονικά το φυσικό αντικείμενο του έργου.

- Αν το έργο έχει ολοκληρωθεί, συμπληρώνεται η ημερομηνία της Βεβαίωσης Περαίωσης του τελευταίου υποέργου από άποψη χρονικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία λήξης που ζητείται στο πεδίο αυτό είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου.

- ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τα πεδία 8–15, στις αντίστοιχες φάσεις του Τ.Δ.Ε.

- ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Τίθεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος προτείνει το έργο για ένταξη στο Πρόγραμμα (μπορεί να συμπίπτει με το Φορέα Υλοποίησης).

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή. Νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα.

- ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου και ορίζεται ως Τελικός Δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει:

- να εκτελέσει το έργο μέσα σε καθορισμένο χρόνο, με καθορισμένη δαπάνη και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και τους όρους ένταξής του στο Πρόγραμμα.

- να καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, πέραν της Κοινοτικής χρηματοδότησης (η οποία είναι ένα συμφωνημένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου). Κάθε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης βαρύνει κατ’αρχήν, αποκλειστικά το Φορέα Υλοποίησης.

Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, Φορέας Υλοποίησης είναι κατά κανόνα, το όργανο το οποίο έχει αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, δηλαδή έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει την πραγματοποίηση (μελέτη, κατασκευή κ.λ.π.) του έργου και να αποφασίζει για θέματα επί των συμβάσεων.

Για καθεστώτα ενίσχυσης (Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98) ή τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέσω Ενδιάμεσου Φορέα, Φορέας Υλοποίησης είναι ο Οργανισμός ή ο Φορέας που έχει αναλάβει να χορηγεί τις ενισχύσεις αυτές.

Στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης είναι παραπάνω από ένας, αναφέρεται ο Φορέας που έχει τη γενική ευθύνη για το σύνολο του έργου.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή. Νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει το νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα.

- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται ο Φορέας ο οποίος πρόκειται να χρηματοδοτήσει το προτεινόμενο έργο ή αυτός που το χρηματοδοτεί σε περίπτωση ήδη ενταγμένου έργου στο Πρόγραμμα, δηλαδή αυτός ο οποίος εντάσσει το έργο σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ ή ΣΑΕΠ ή ΣΑΜ κ.λ.π.) ή χρηματοδοτεί το έργο από ίδιους πόρους.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή.

- ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Εφ' όσον απαιτείται από τη φύση του έργου, συμπληρώνεται ο Φορέας που εκμεταλλεύεται το έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί από το Φορέα Υλοποίησης, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να λειτουργεί και να συντηρεί το έργο αυτό.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) : Δίνονται στοιχεία σχετικά με το Φορέα Λειτουργίας, τα οποία τεκμηριώνουν τη δυνατότητα και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (σκοπός, βάσει θεσμικού ή διοικητικού πλαισίου, προσωπικό, εμπειρία, χρόνος λειτουργίας/ δράσεις του Φορέα), καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο, για την τεκμηρίωση της ικανότητάς του στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του έργου.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ): Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάκτη του Τεχνικού Δελτίου Έργου, ο οποίος θεωρείται και ως Υπεύθυνος Έργου. Κατά κανόνα, ο Υπεύθυνος Έργου είναι στέλεχος του Φορέα Υλοποίησης ή ενός εκ των Φορέων Επίβλεψης, το οποίο έχει συνολική εικόνα για το έργο, συμπληρώνει για λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης το Τ.Δ.Ε. και έχει, αλληλεγγύως με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τ.Δ.Ε.

- ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι Φορείς (ή ο Φορέας), οι οποίοι θα έχουν την επίβλεψη των υποέργων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας της Πρότασης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι του ενός.

- Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας της Χρηματοδότησης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι του ενός.

- Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ένας.

- Ο Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ένας.

- Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ένας Φορέας καλύπτει περισσότερες από μία ιδιότητες (δύο ή τρεις ή και τις τέσσερις ιδιότητες).

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείμενο)

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου και οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή του, στα υποέργα από τα οποία αποτελείται και στη χωροθέτησή του.

(Πεδία 28-31) : Από τα συγκεκριμένα πεδία επιλέγεται από το Φορέα Υλοποίησης μόνο αυτό που αντιστοιχεί κατά περίπτωση. Ειδικότερα:

- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ : Επιλέγεται στην περίπτωση που πρόκειται για νέο έργο.

- ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Επιλέγεται εφόσον το έργο αφορά στη βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενου έργου (δηλαδή έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί ή υλοποιείται εντός ή εκτός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου).

- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Επιλέγεται εφόσον το έργο αφορά στην από πλευράς φυσικού αντικειμένου επέκταση υφιστάμενου έργου (δηλαδή έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί ή υλοποιείται εντός ή εκτός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου).

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Επιλέγεται εφόσον το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας.

- Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ; Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

- ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Διατυπώνονται από το Φορέα Υλοποίησης, τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αυτός κρίνει σκόπιμες και αναγκαίες, σχετικά με την κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο προς ένταξη έργο.

- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Αναφέρονται συνοπτικά, τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του έργου, με αναφορά στους κυριότερους στόχους των δεικτών εκροής φυσικού αντικειμένου.

## ΥΠΟΕΡΓΑ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης στοιχεία που αφορούν στα υποέργα, από τα οποία αποτελείται το έργο.

- Α/Α : Δίνεται κατ΄ αύξοντα αριθμό, ένας αριθμός για κάθε υποέργο του έργου (1, 2, 3 κ.λπ.).

- ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Στην περίπτωση που ένα έργο αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με περισσότερες της μίας συμβάσεις (ή ισοδύναμα συμβάσεων), συμπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν το έργο υλοποιείται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με μία και μοναδική σύμβαση, τότε ο τίτλος του ενός και μοναδικού υποέργου, ταυτίζεται με τον τίτλο του έργου.

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί με τους οποίους δημοπρατούνται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συμβάσεις.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης στοιχεία που αφορούν στην κατανομή της υλοποίησης του έργου στα διάφορα χωρικά ή διοικητικά επίπεδα.

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από το Φορέα Υλοποίησης η Περιφέρεια που υλοποιείται το έργο.

- ΝΟΜΟΣ : Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από το Φορέα Υλοποίησης ο Νομός ή οι Νομοί που υλοποιείται το έργο.

- ΟΤΑ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο ΟΤΑ ή οι ΟΤΑ όπου θα υλοποιηθεί ή υλοποιείται το έργο, εφόσον το έργο αυτοδίκαια προσδιορίζεται σε αυτό το επίπεδο.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σε Ευρώ, κατανεμημένος υποχρεωτικά στα διάφορα χωρικά, διοικητικά επίπεδα, και συνολικά στην τελευταία γραμμή. Η κατανομή αυτή γίνεται κατ’ εκτίμηση ή απολογιστικά.

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αναφέρεται, κατά το δυνατόν αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, σύμφωνα με το περιεχόμενο των υποέργων από τα οποία απαρτίζεται.

ΤΜΗΜΑ Γ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ)

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία πληροφορούν για το ιστορικό της πρότασης, τις διαδικασίες διαμόρφωσής της, τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα και Μέτρο, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις του προτεινόμενου έργου με άλλα έργα.

- ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αν η πρόταση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα γίνεται για πρώτη φορά ή όχι.

- ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν η παρούσα πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ή ταυτόχρονα και σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Κοινοτική Πρωτοβουλία / άλλο Κοινοτικό Πρόγραμμα.

- ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Προσδιορίζεται ο Φορέας από τον οποίο προέρχεται η πρόταση: από τις υπηρεσίες του αρμόδιου Φορέα Πρότασης; από άλλη Δημόσια Αρχή; από Συλλογικό Όργανο (π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο); από κοινωνικό φορέα (π.χ. Σύλλογο Γονέων), από ιδιώτη;

- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν η παρούσα πρόταση έχει συζητηθεί στο αρμόδιο όργανο (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Διοικούσα Επιτροπή κ.λ.π.).

- ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ / ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση έχει γίνει διάλογος με τους χρήστες και τον ευρύτερα ωφελούμενο πληθυσμό (π.χ. Αναπτυξιακό συνέδριο, συνδικάτα, εργοδοτικοί φορείς κ.λ.π.).

- ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Συμπληρώνονται σχόλια και παρατηρήσεις που αποσαφηνίζουν τις απαντήσεις στα πεδία 42-46 και ιδιαίτερα, τη διαδικασία λήψης της απόφασης για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα, τα όργανα στα οποία συζητήθηκε η πρόταση και η ημερομηνία της συζήτησης, οι χρήστες και οι συνομιλητές από τον ευρύτερα ωφελούμενο πληθυσμό που έχουν λάβει μέρος στο διάλογο, το είδος και ο χρόνος διεξαγωγής του διαλόγου με αυτούς κ.λ.π.

- ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ: Συμπληρώνεται αν το προτεινόμενο έργο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλου υφιστάμενου (ή προτεινόμενου) έργου (π.χ. αν με το προτεινόμενο έργο εμπλουτίζονται οι στόχοι και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ή διευρύνονται τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής έργου-ων που έχουν ήδη προταθεί και υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος, της παρελθούσης ή της νέας προγραμματικής περιόδου).

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο.

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο/ ενέργεια του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο/ ενέργεια.

- ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός Συλλογικής Απόφασης (για χρηματοδότηση) που είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο.

- ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός έργου στη Συλλογική Απόφαση (για χρηματοδότηση) που είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο.

- ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο Φορέας Υλοποίησης του έργου του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο.

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, αναφέρεται συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο.

- ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 48 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται σε Ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου του οποίου αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση το προτεινόμενο έργο.

- ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ : Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν το προτεινόμενο έργο είναι λειτουργικό ή όχι, δηλαδή αν με την ολοκλήρωσή του εξασφαλίζεται ή όχι η λειτουργία του και η ανάπτυξη των υπηρεσιών/ χρήσεων, οι οποίες περιγράφονται στο ΤΔΕ.

- ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 84 είναι ΝΑΙ, περιγράφονται αναλυτικά και σαφώς, τα σημεία που καταδεικνύουν τη λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου. Αν η απάντηση στο πεδίο 84 είναι ΟΧΙ, περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια, οι δράσεις που προβλέπεται να αναληφθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του προτεινόμενου έργου.

- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : Συμπληρώνονται συνοπτικά, τα εξής:

- η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου από την άποψη της ανταπόκρισής του στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται,

- οι ανάγκες στις οποίες σκοπεύει να ανταποκριθεί το έργο και δεν καλύπτονται σήμερα(όπου είναι διαθέσιμα να δοθούν ποσοτικά στοιχεία – με πηγή και χρονολογία), ιδιαίτερα αν πρόκειται για νέο έργο ή επέκταση υφιστάμενου έργου,

- οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέμβαση, ιδιαίτερα αν πρόκειται για λειτουργική / ποιοτική βελτίωση υφιστάμενου έργου,

- τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου, προσδιορίζοντας ειδικότερα, τόσο τους άμεσα ωφελούμενους από τη λειτουργία του, δηλαδή τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, τις ανάγκες των οποίων σκοπεύει να αντιμετωπίσει με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία του, όσο και τους έμμεσα ωφελούμενους από την υλοποίησή του.

- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργια και συνοχή με άλλο υφιστάμενο έργο του ίδιου ή άλλου Προγράμματος. Ως συνέργια και συνοχή μεταξύ δύο τουλάχιστον έργων ορίζεται η αμφίδρομη σχέση κατά την οποία η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του-ων άλλου-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του-των άλλου-ων.

- ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργια και συνοχή με άλλο έργο που προτείνεται στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Προγράμματος (σύμφωνα με τους ορισμούς της συνέργιας / συνοχής που αναφέρονται παραπάνω, στο πεδίο 59).

ΤΜΗΜΑ Δ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου, καθώς και τα στοιχεία των διενεργηθέντων ελέγχων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης όσοι δείκτες πραγματοποίησης ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο και σύμφωνα με το περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο στο ΤΔΕ. Οι δείκτες αυτοί περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου. Αν κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες πραγματοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω δείκτες, ο Φορέας Υλοποίησης έρχεται σε συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και εν συνεχεία, συμπληρώνει τους νέους, συμφωνημένους από κοινού με το Φορέα Διαχείρισης δείκτες, στις τελευταίες γραμμές του πεδίου.

- ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές βάσης, οι οποίες αφ’ ενός αντιστοιχούν στους δείκτες πραγματοποίησης που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου και αφ’ ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Αν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 61), ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει επιπλέον ή διαφορετικούς δείκτες από τους δείκτες που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, συμπληρώνει επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του παρόντος πεδίου τις τιμές βάσης τους.

- ΣΤΟΧΟΣ 2003: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών πραγματοποίησης τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 61. Η τιμή στόχος για το 2003 είναι η «ποσότητα» του δείκτη πραγματοποίησης που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη από την τιμή βάσης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 62.

- ΣΤΟΧΟΣ 2004: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών πραγματοποίησης τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 61. Η τιμή στόχος για το 2004 είναι η «ποσότητα» του δείκτη πραγματοποίησης που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη από την τιμή βάσης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 62.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης όσοι δείκτες αποτελέσματος ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο και σύμφωνα με το περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο στο ΤΔΕ. Οι δείκτες αυτοί περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου. Αν κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αποτελέσματος του προτεινόμενου έργου δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω δείκτες, ο Φορέας Υλοποίησης έρχεται σε συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και εν συνεχεία, συμπληρώνει τους νέους, συμφωνημένους από κοινού με το Φορέα Διαχείρισης δείκτες, στις τελευταίες γραμμές του πεδίου.

- ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές βάσης, οι οποίες αφ’ ενός αντιστοιχούν στους δείκτες αποτελέσματος που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου και αφ’ ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Αν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 65), ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει επιπλέον ή διαφορετικούς δείκτες από τους δείκτες που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, συμπληρώνει επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του παρόντος πεδίου τις τιμές βάσης τους.

- ΣΤΟΧΟΣ 2003: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 65. Η τιμή στόχος για το 2003 είναι η «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσματος που αναμένεται να προκύψει, μετρούμενη από την τιμή βάσης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 66.

- ΣΤΟΧΟΣ 2004: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 65. Η τιμή στόχος για το 2004 είναι η «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσματος που αναμένεται να προκύψει, μετρούμενη από την τιμή βάσης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 66.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης όσοι δείκτες επιπτώσεων ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο και σύμφωνα με το περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο στο ΤΔΕ. Οι δείκτες αυτοί περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου. Αν κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω δείκτες, ο Φορέας Υλοποίησης έρχεται σε συνεννόηση με το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος και εν συνεχεία, συμπληρώνει τους νέους, συμφωνημένους από κοινού με το Φορέα Διαχείρισης δείκτες, στις τελευταίες γραμμές του πεδίου.

- ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές βάσης, οι οποίες αφ’ ενός αντιστοιχούν στους δείκτες επιπτώσεων που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου και αφ’ ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου. Αν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 69), ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει επιπλέον ή διαφορετικούς δείκτες από τους δείκτες που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, συμπληρώνει επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του παρόντος πεδίου τις τιμές βάσης τους.

- ΣΤΟΧΟΣ 2003: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών επιπτώσεων τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 69. Η τιμή στόχος για το 2003 είναι η «ποσότητα» του δείκτη επιπτώσεων που προσδοκάται, μετρούμενη από την τιμή βάσης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 70.

- ΣΤΟΧΟΣ 2004: Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών επιπτώσεων τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στον «Κανονισμό Υποβολής Προτάσεων» του Μέτρου, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 69. Η τιμή στόχος για το 2004 είναι η «ποσότητα» του δείκτη επιπτώσεων που προσδοκάται, μετρούμενη από την τιμή βάσης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 70.

- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Συμπληρώνονται οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να είναι είτε άμεσες, είτε έμμεσες, όπως επίσης, ποσοτικοποιημένες ή περιγραφικές.

- ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου και, σύμφωνα με την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, αξίζει να αναφερθούν γιατί αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο και τον επωφελή χαρακτήρα του έργου. Βασικές κατηγορίες επιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να υπάρχει μία σύντομη αναφορά (ανάλογα φυσικά με το είδος του έργου) είναι το τοπικό εισόδημα, η υγεία και πρόνοια, η εκπαίδευση-κατάρτιση, οι παραγωγικές επενδύσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κ.α.

- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ): Συμπληρώνονται οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στις διάφορες φάσεις υλοποίησης και  λειτουργίας του έργου, καθώς και τα αποτελέσματά τους.

ΤΜΗΜΑ Ε (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Στο Τμήμα Ε του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αποσαφηνίζουν τον βαθμό ωρίμανσης για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

- ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται η τρέχουσα φάση στην οποία βρίσκεται το έργο, από άποψη ωριμότητας στην υλοποίηση.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνεται ό,τι κρίνεται σκόπιμο σχετικά με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο.

- ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Για κάθε μία από τις άδειες / εγκρίσεις που περιγράφονται στο συγκεκριμένο πεδίο, συμπληρώνονται τα πεδία 79 έως 82. Αν υπάρχει κάποια απαιτούμενη άδεια/έγκριση, επιπλέον των προτυπωμένων, απαιτείται να προσδιοριστεί από το Φορέα Υλοποίησης, στις γραμμές «ΑΛΛΟ» του συγκεκριμένου πεδίου. Αν το έργο αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, για τα οποία απαιτούνται οι αναφερόμενες στο πεδίο αυτό άδειες / εγκρίσεις, οι συμπληρώσεις των ημερομηνιών στα πεδία 79, 80 και 81 θα γίνονται με βάση το σύνολο του έργου, ενώ στο πεδίο 83 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ» θα προσδιορίζεται το υποέργο που αφορά η ημερομηνία που συμπληρώνεται σε κάθε ένα από τα σημεία 79, 80 και 81.

- ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Συμπληρώνεται είτε στην περίπτωση κατά την οποία για κάποια εκ των απαιτουμένων αδειών / εγκρίσεων που προσδιορίζονται στο πεδίο 78 έχει υποβληθεί αίτηση από το Φορέα Υλοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές και δεν έχει ακόμα εγκριθεί, είτε στην περίπτωση κατά την οποία για κάποια εκ των απαιτούμενων αδειών / εγκρίσεων που προσδιορίζονται στο πεδίο 78 δεν έχει ακόμα υποβληθεί αίτηση έγκρισης από το Φορέα Υλοποίησης προς τις αρμόδιες αρχές. Στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνεται η πραγματική ημερομηνία για χορήγηση της απαιτούμενης άδειας / έγκρισης, ενώ στη δεύτερη η προβλεπόμενη  (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002).

- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002), είτε έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας / έγκρισης και δεν έχει -ακόμα- εγκριθεί, είτε δεν έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας / έγκρισης για κάποια εκ των απαιτούμενων αδειών / εγκρίσεων που αναφέρονται στο πεδίο 78.

- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Συμπληρώνεται, αν υπάρχει, η ημερομηνία έγκρισης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2002) όσων αδειών / εγκρίσεων προσδιορίζονται στο πεδίο 78.

- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Συμπληρώνεται, στα αντίστοιχα τμήματα, αν κάποια εκ των προτυπωμένων αδειών / εγκρίσεων που προσδιορίζονται στο πεδίο 78 δεν απαιτείται για την υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου. Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρονται απαραιτήτως, είτε τα έγγραφα τα οποία διαθέτει ο Φορέας Υλοποίησης, είτε το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο (νόμοι κ.λ.π.), βάσει του οποίου απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών / εγκρίσεων για το συγκεκριμένο έργο και τα υποέργα αυτού.

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ: Συμπληρώνονται τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια κρίνονται αναγκαία από τον Φορέα Υλοποίησης επί των πεδίων 78 έως 82.

- ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται το είδος και η φάση στην οποία βρίσκεται η εξέλιξη των αρχικών μελετών του έργου (οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, άλλες προπαρασκευαστικές μελέτες του έργου) και αναλόγως, δίδονται στοιχεία σχετικά με τον-ους μελετητή-ές, την πραγματική ή την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και έγκρισής τους.

- ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται το είδος και η φάση στην οποία βρίσκεται η εξέλιξη των τεχνικών, κύριων και υποστηρικτικών μελετών του έργου. Υποστηρικτικές μελέτες είναι οι μελέτες των οποίων η εκπόνηση προηγείται ή διεξάγεται παράλληλα με τις κύριες τεχνικές μελέτες του έργου, ακολουθώντας την αναγκαία χρονική αλληλουχία, π.χ. γεωλογικές, γεωτεχνικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π. Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η εξέλιξη των μελετών αυτών, δίδονται στοιχεία σχετικά με τον-ους μελετητή-ές, την πραγματική ή την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και έγκρισής τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνονται τυχόν διοικητικές ή άλλες ενέργειες στις οποίες κρίνει ότι πρέπει να προβεί ο Φορέας Υλοποίησης, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την ωρίμανση, τη λειτουργικότητα (π.χ. οδοί πρόσβασης, ηλεκτροδότηση, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.) και γενικά, την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

- ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 86.

- ΤΕΛΟΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 86.

## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τρίτους, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την ωρίμανση, τη λειτουργικότητα (π.χ. διαδικασία εγγραφής του έργου σε Συλλογική Απόφαση, οδοί πρόσβασης, ηλεκτροδότηση, απαλλοτριώσεις, άδεια από ΚΑΣ κ.λ.π.) και γενικά, την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

- ΦΟΡΕΑΣ: Προσδιορίζονται οι Φορείς οι οποίοι, σύμφωνα με το Φορέα Υλοποίησης, πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που περιγράφηκαν στο πεδίο 89.

- ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 89.

- ΤΕΛΟΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 89.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)

Στο Τμήμα ΣΤ του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνεται η εικόνα της χρονικής κατανομής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων, τα οποία συνθέτουν το έργο.

- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Στον πίνακα αυτό ο Φορέας Υλοποίησης συμπληρώνει στοιχεία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και κατανομής του προϋπολογισμού του έργου και όλων των υποέργων αυτού. Τα υποέργα λαμβάνουν τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο που δίνονται στα πεδία 35 και 36 αντίστοιχα. Για κάθε γραμμή που αντιστοιχεί σε υποέργο, σκιάζονται οι στήλες των ετών σε υποδιαίρεση τριμήνου, κατά τρόπο ώστε να απεικονίζεται η διάρκεια υλοποίησης του κάθε υποέργου, κατ΄ εκτίμηση ή σε πραγματικούς χρόνους, ανάλογα με τη φάση στην οποία αυτό βρίσκεται (προγραμματισμού, υλοποίησης ή ολοκλήρωσης). Στις στήλες «ΑΡΧΗ» και «ΤΕΛΟΣ», συνοψίζεται σε επίπεδο μήνα η έναρξη και η λήξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.

Αναφορικά με τα χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου, στις στήλες των ετών κατανέμεται αντίστοιχα, ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποέργου σε Ευρώ, ο οποίος προκύπτει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

Ο πίνακας καταλήγει στην κατ’ έτος κατανομή των χρηματοδοτικών στοιχείων του έργου, ως άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων των υποέργων που το αποτελούν.

ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)

Στο Τμήμα Ζ του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του έργου, δηλαδή οι πηγές χορήγησης των πιστώσεων, το χρηματοδοτικό σχήμα του (δημόσια δαπάνη - συμμετοχή Διαρθρωτικών Ταμείων, κρατική συμμετοχή, κ.α - , ιδιωτική συμμετοχή κλπ.), καθώς και η κατανομή του προϋπολογισμού του στις διάφορες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην πηγή ή τις πηγές από τις οποίες ο Φορέας Υλοποίησης λαμβάνει την κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης η πηγή ή οι πηγές κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ του Προγράμματος.

# ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (σε τιμές 2002)

Στην ενότητα αυτή δίνεται η κατανομή του προϋπολογισμού του έργου στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης.

- ΝΟΜΙΣΜΑ : Συμπληρώνεται το νόμισμα (Ευρώ) με το οποίο δίδονται οι τιμές του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος του έργου στα πεδία 96 – 100.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Στη στήλη αυτή ο Φορέας Υλοποίησης κατανέμει κατ’ έτος, τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (σε Ευρώ), σύμφωνα με τις πραγματικές χρηματορροές του ή τις προγραμματικές κατ’ έτος ανάγκες του.

- Aν το έργο έχει ολοκληρωθεί οι κατ’ έτος χρηματορροές του είναι οι πραγματικές, βάσει των πληρωμών, όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι την ολοκλήρωσή του.

- Αν το έργο δεν έχει ξεκινήσει οι κατ’ έτος χρηματορροές του είναι προγραμματικές.

- Αν το έργο είναι σε εξέλιξη οι χρηματορροές του είναι οι πραγματικές για τα έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής του ΤΔΕ για ένταξή του στο Πρόγραμμα και προγραμματικές για το τρέχον και τα επόμενα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, έτη.

- ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Η στήλη αφορά στη δημόσια δαπάνη του έργου, διαιρείται σε δύο στήλες και συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης η κατ’έτος κατανομή του τμήματος εκείνου του προϋπολογισμού του έργου (συνολικό κόστος) που καλύπτεται από δημόσια κονδύλια.

97Α. ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το απόλυτο ετήσιο ποσό (σε Ευρώ) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

97Β. % : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της δημόσιας δαπάνης που αναφέρεται στο πεδίο 97Α, επί του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο 96, για κάθε έτος.

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (%) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό συμμετοχής του Διαρθρωτικού Ταμείου επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 97Α (π.χ. 75%).

- ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της κρατικής συμμετοχής επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 97Α (π.χ. 20%).

- ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Η στήλη αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή του έργου, διαιρείται σε δύο στήλες και συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης η κατ’έτος κατανομή του τμήματος εκείνου του προϋπολογισμού του έργου (συνολικό κόστος) που καλύπτεται από ιδιωτικά κονδύλια.

100Α. ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το απόλυτο ετήσιο ποσό (σε Ευρώ) της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής ενσωματώνονται τα δάνεια των ιδιωτικών κεφαλαίων που πιθανά θα χρηματοδοτήσουν το έργο.

100Β. % : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής που αναφέρεται στο πεδίο 100Α, επί του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο 96, για κάθε έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το σύνολο των ποσοστών που καταγράφονται στις στήλες 98 - 99 θα πρέπει να αθροίζει 100.

- Το σύνολο των ποσοστών που καταγράφονται στις στήλες 97Β και 100Β θα πρέπει να αθροίζει 100.

- Το σύνολο των ποσών που καταγράφονται στις στήλες 97Α και 100Α θα πρέπει να αθροίζει στο ποσό που καταγράφεται στην αντίστοιχη γραμμή της στήλης 96.

# ΔΑΝΕΙΑ

- ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το ποσό του δανείου σε Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο αυτό αναφέρονται μόνο τα δάνεια του Ελληνικού κράτους π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ, ΕΚΑΧ, κ.λ.π. για το εν λόγω έργο.

- ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης η επωνυμία του Φορέα Δανειοδότησης του Ελληνικού κράτους (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ, ΕΚΑΧ, κ.λ.π.).

- ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ; (ΝΑΙ=0, ΟΧΙ=1) : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το αντίστοιχο πεδίο. Στις περιπτώσεις που ο Φορέας Υλοποίησης ανακτά ή συμψηφίζει τον ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος (π.χ. Φορείς με μορφή Α.Ε. κ.λ.π.).

- ΠΟΣΟ ΦΠΑ : Εάν η απάντηση στο πεδίο 103 είναι ΝΑΙ, τότε το πεδίο αυτό παραμένει κενό. Εάν η απάντηση στο πεδίο 103 είναι ΟΧΙ, τότε συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

# ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του έργου στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1685/2000 της ΕΕ της 28ης Ιουλίου 2000.

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης  οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του έργου.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συμπληρώνονται από το Φορέα Υλοποίησης οι προϋπολογισμοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που συμπλήρωσε στο πεδίο 105.

Σημείωση:

- Ο Προϋπολογισμός που αναφέρεται στα πεδία 12, 40 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ), 93 (στη θέση ΣΥΝΟΛΑ), 96 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ) και 106 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ) πρέπει να είναι παντού ο ίδιος.

- Ο Προϋπολογισμός του έργου (ή το κόστος του έργου), όπου εμφανίζεται, περιέχει και το αναλογούν ΦΠΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΕΤΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ

###### Τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου συμπληρώνονται, σε συνέχεια και σε αντιστοιχία με τα ανάλογα Τεχνικά Δελτία Έργου.

- Τα πεδία των Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου συμπληρώνονται, στην γενική περίπτωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης. Μόνον ορισμένα πεδία - των οποίων οι περιγραφές εμφανίζονται με πλάγια γραφή στις Οδηγίες που ακολουθούν - συμπληρώνονται από το Φορέα Διαχείρισης.

- Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ), να σημειώνεται  Χ  στο αντίστοιχο πεδίο.

# ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία του έργου στο οποίο ανήκει το προτεινόμενο υποέργο και αποτελούν μέρος των αντίστοιχων πληροφοριών του Τεχνικού Δελτίου Εργου (ΤΔΕ), με τις οποίες πρέπει να ταυτίζονται.

- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Διαχείρισης.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Προγράμματος στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 1 του ΤΔΕ).

- ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος του Υποπρογράμματος, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 2 του ΤΔΕ).

- ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 3 του ΤΔΕ).

- ΔΡΑΣΗ : Εφόσον υπάρχει κατηγοριοποίηση σε Δράσεις ενός Μέτρου, συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος της Δράσης, στην οποία προτείνεται να ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 4 του ΤΔΕ).

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο αριθμός και ο τίτλος της Κατηγορίας Πράξεων ή των Κατηγοριών Πράξεων, στην / στις οποία / οποίες προτείνεται να ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 5 του ΤΔΕ).

- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου (Πεδίο υπ. αριθμ. 6 του ΤΔΕ).

Α. ΤAYTOTHTA TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου συμπληρώνονται τα στοιχεία ταυτότητας του Υποέργου, με εστίαση στους Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή του.

- ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Υποέργου, όπως αναφέρεται στο Τμήμα Β (Φυσικό Αντικείμενο) του ΤΔΕ (Πεδίο υπ. αριθμ. 36 του ΤΔΕ).

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : Συμπληρώνεται η κατηγορία πράξεων στην οποία ανήκει το υποέργο και η οποία περιλαμβάνεται στην κατηγορία πράξεων ή στις κατηγορίες πράξεων στις οποίες ανήκει το έργο.

- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ) : Συμπληρώνεται η υπηρεσία που παρακολουθεί, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του υποέργου.

- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Δίνονται στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία του Φορέα Επίβλεψης στην παρακολούθηση, έλεγχο και παραλαβή παρόμοιων υποέργων.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ): Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνος από τη Διευθύνουσα ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την παρακολούθηση, επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του υποέργου. Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω διαδικασίες κινούνται μέσω σχετικών Επιτροπών, θα αναφέρεται ο Πρόεδρος ή ένα μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου.

- ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : (Αφορά σε υποέργα που έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση). Συμπληρώνεται η επωνυμία ή το επώνυμο και το ΑΦΜ του Αναδόχου που αναλαμβάνει την εκτέλεση του υποέργου, μέσω σχετικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ αυτού και του Φορέα Υλοποίησης. Επιπλέον :

Στις περιπτώσεις αυτεπιστασίας, Ανάδοχος ορίζεται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Υποέργου. Όταν πρόκειται για υλοποίηση άυλων ενεργειών με ίδια μέσα, ως Ανάδοχος ορίζεται η Υπηρεσία ή Διοικητική Μονάδα που καλείται να αναλάβει ρόλο Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση Ιδιωτικών Επενδύσεων που επιχορηγούνται είτε μέσω αναπτυξιακού νόμου είτε μέσω ενδιάμεσων φορέων, Ανάδοχος είναι η ιδιωτική επιχείρηση που λαμβάνει (είναι δικαιούχος) της επιχορήγησης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υλοποίηση του υποέργου πραγματοποιείται μέσω κοινής σύμβασης, με παραπάνω από έναν Αναδόχους, αναφέρονται όλοι οι συμπράττοντες με τους ΑΦΜ τους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Υποέργο αποτελεί τμήμα συνολικότερης σύμβασης, θα δίδονται –εκτός της επωνυμίας και του ΑΦΜ του Αναδόχου- συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία θα προσδιορίζουν και θα αποσαφηνίζουν επακριβώς το Υποέργο το οποίο αναλαμβάνει ο συγκεκριμένος Ανάδοχος.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου και οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή του, τις εκροές και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του.

- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναφέρονται συνοπτικά, τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου, με αναφορά στα βασικά στοιχεία της χωροθέτησής του και στους στόχους των κυριότερων δεικτών εκροής του.

## ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κ.λπ.)

Θα συμπληρώνονται οι εγκεκριμένες ποσότητες (βάσει προσδιορισμένων μονάδων μέτρησης) και οι προϋπολογισμοί των διακριτών τμημάτων ή των κατηγοριών ομάδων εργασίας στις οποίες αναλύεται κάθε έργο, σύμφωνα με τη σύμβασή του.

- Α/Α: Τίθεται ο Α/Α των διακριτών τμημάτων ή ομάδων εργασιών (δηλ. 1, 2, 3) οι οποίες προσδιορίζονται στο πεδίο 17.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.: Αναφέρονται τα διακριτά τμήματα ή οι ομάδες εργασιών οι οποίες αφορούν στο συγκεκριμένο Υποέργο, όπως προκύπτουν από τη σχετική σύμβαση υλοποίησής του.

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνονται οι εγκεκριμένες ποσότητες των διακριτών τμημάτων ή ομάδων εργασιών του πεδίου 17, μετρούμενες με τις μονάδες που δηλώνονται στο πεδίο 19.

- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Προσδιορίζονται οι μονάδες μέτρησης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διακριτό τμήμα ή ομάδα εργασιών που αναφέρθηκε στο πεδίο 17.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνεται οι προϋπολογισμοί των διακριτών τμημάτων ή των ομάδων εργασιών του πεδίου 17, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συμπληρώνεται για Υποέργα που συντίθενται από πολλές δραστηριότητες, όσες από αυτές είναι κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες είναι δυνατό να συμπίπτουν με τα διακριτά τμήματα του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου.

- Α/Α: Τίθεται ο Α/Α των δραστηριοτήτων, δηλαδή 1,2,3 κ.λ.π.

- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ : Τίθενται οι ημερομηνίες έναρξης των δραστηριοτήτων (ΗΗ – ΜΜ – ΕΕΕΕ).

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ: Τίθενται οι ημερομηνίες λήξης των δραστηριοτήτων (ΗΗ – ΜΜ – ΕΕΕΕ).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις επιλέξιμες δαπάνες του Υποέργου.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Ο προϋπολογισμός Υποέργου είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος προτείνεται από τον Φορέα Υλοποίησης με το ΤΔΥ που συμπληρώνεται κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Συμπληρώνονται όσες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου Υποέργου.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αναγράφηκαν στο πεδίο 26.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά  με τις διοικητικές καταστάσεις με τις οποίες προβλέπεται να εξελιχθεί η υλοποίηση του Υποέργου.

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνονται όσες από τις διοικητικές καταστάσεις αφορούν στο συγκεκριμένο Υποέργο και ανάλογα με το είδος του Υποέργου.

- ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για κάθε διοικητική κατάσταση που συμπληρώθηκε στην αντίστοιχη στήλη του πεδίου 28, συμπληρώνεται η ημερομηνία (ΗΗ–ΜΜ–ΕΕΕΕ) κατά την οποία προβλέπεται, βάσει αρχικού προγραμματισμού, ότι θα υλοποιηθεί. Είναι προφανές ότι η στήλη του πεδίου αυτού συμπληρώνεται μόνο για Υποέργα τα οποία είναι σε φάση προγραμματισμού. Για Υποέργα που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη, συμπληρώνεται απ’ευθείας, είτε η στήλη του πεδίου 30, είτε η στήλη του πεδίου 31.

- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Συμπληρώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες (ΗΗ-ΜΜ–ΕΕΕΕ) που αντιστοιχούν σε όσες διοικητικές καταστάσεις του Υποέργου έχουν υλοποιηθεί, από την έναρξη της υλοποίησής του έως την ημερομηνία συμπλήρωσης του τρέχοντος Τεχνικού Δελτίου του. Στις δημοσιεύσεις, εκτός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΟΚ, συμπληρώνεται επιπλέον και ο αριθμός φύλλου της Εφημερίδας.

- ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι σημερινές ημερομηνίες (ΗΗ–ΜΜ–ΕΕΕΕ) προγραμματισμού για όσες εκ των διοικητικών καταστάσεων του Υποέργου δεν έχουν υλοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής του τρέχοντος Τεχνικού Δελτίου του. Οι ημερομηνίες αυτές θα βασίζονται σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τις καταστάσεις που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υποέργου.

- ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του Υποέργου σε κάθε διαφορετική διοικητική του κατάσταση (π.χ. στη γραμμή «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» τίθεται ο προϋπολογισμός δημοπράτησής του, στη γραμμή «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» τίθεται ο προϋπολογισμός που αναγράφεται στη σύμβασή του, κ.ο.κ.). Συμπληρώνονται επίσης οι προϋπολογισμοί του Υποέργου για τις διοικητικές καταστάσεις που έπονται της σημερινής διοικητικής του κατάστασης. Οι προϋπολογισμοί αυτοί θα βασίζονται σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τις διοικητικές καταστάσεις που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υποέργου. Για τις διοικητικές καταστάσεις που ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει, δεν συμπληρώνεται η στήλη του πεδίου αυτού.

- ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται σχόλια ή παρατηρήσεις επί των πεδίων του Τμήματος Δ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και ειδικότερα, πως υπολογίσθηκε ο εκάστοτε προϋπολογισμός του Υποέργου και αν περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες δαπάνες, όπως εργολαβικό όφελος, ΦΠΑ, απρόβλεπτες δαπάνες κλπ.

E. EΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Τμήμα E του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου συμπληρώνονται, ανάλογα με τη φύση του Υποέργου, τα πεδία 34-40, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται για κάθε πεδίο χωριστά, στο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου.

Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά) ή σε ισοδύναμο αυτής.